附件2：吉林市居家和社区养老服务信息平台服务内容及要求

吉林市居家和社区养老服务信息平台采购服务内容及要求如下：

一、项目建设目标

探索多种模式的“互联网+”居家和社区养老服务模式和智能养老技术应用，促进供需双方对接，为老年人提供质优价廉、形式多样的服务。

二、项目规模

项目规模要能够覆盖以下用户，并保证其功能需求和性能需求：覆盖全市民政机关，乡镇（街道）、村（社区），为老年人提供服务的商户和居家养老服务人员、志愿者，养老服务机构，有服务需求的60岁以上老年人及监护人等。

三、项目内容

重点建设和运行社区养老系统，老年人（监护人）服务系统，商户（社会助老站点）、志愿者服务系统，养老机构服务系统，居家养老网站，民政监管服务系统等6大服务系统。6大服务系统要根据使用对象和业务需求，支持PC端、APP端，具体功能如下：

（一）社区养老系统

该系统包括但不限于以下功能：用户信息管理、高龄老年人信息、社区为老服务、服务监督管理等。主要实现社区层面养老服务功能，包括高龄津贴认证、服务预约选择等。

（二）老年人(监护人)服务系统

该系统包括但不限于以下功能：用户注册管理、申请补贴老年人按月认证（免费刷脸认证，不限次数）、服务查看、居家和社区养老服务选择等。主要服务老年人（监护人），包括可通过网络、手机APP等途径，选择养老护理、上门照护、助餐、助浴、助急、助行、助医等服务功能。

（三）商家(社会助老站点)、志愿者服务系统

该系统包括但不限于以下功能：用户注册管理、订单管理、退款退货、服务设置、数据统计、查看老年人需求、志愿者信息管理、志愿服务活动等。主要为居家老年人提供线上、线下相结合的养老服务，同时整合为老志愿服务资源，为有需求的老年人提供志愿服务。

（四）养老机构服务系统

该系统包括但不限于以下功能：用户注册管理、老年人按月认证（免费刷脸认证，不限次数）、养老机构信息、养老机构服务情况发布等。主要对养老机构地理位置、院内硬件、软件条件、服务情况等进行展示，老年人或家属可线上选择、预约入住养老机构，并查看老年人在院生活状况等。

（五）居家养老网站

该系统包括但不限于以下功能：新闻中心、养老政策、选择服务、个人中心、往事回忆、随身拍景、视频展播、文学创作、百科知识、用户中心等。

（六）民政监管服务系统

该系统包括但不限于以下功能：用户注册管理、老年人按月认证、养老机构信息、养老机构服务情况发布等。

四、项目建设期

信息平台建成并投入使用后，提供2年运维服务，具体建设时间安排如下：

（一）自合同签订后6个月内，基本建成吉林市居家和社区养老服务信息平台

按照设计功能，完成平台测算、部署和运行。

（二）自合同签订后1年内，基本建成居家养老大数据库

按照居家养老需求，对社区（村）和各级民政机关负责养老的工作人员数据、老年人数据、老年人需求数据、监护人数据、居家养老志愿者数据、养老机构数据、居家养老服务商数据等信息根据工作需要和服务对象等的意愿进行采集、分类，建立居家养老大数据库。

（三）自合同签订后1年6个月内，基本完成居家养老服务数字化转型

以居家养老大数据库为基础，基本实现居家老年人和监护人与服务商的线上对接，居家养老从手工化转变为信息化，推动“互联网+”居家养老服务深度融合、线上线下协同发展。

（四）自合同签订后1年9个月内，基本完成居家养老监管数字化转型

以社区和各级民政机关为主体，以居家养老大数据库为基础，对居家养老全场景、全流程进行监督、管理、服务。

- 数据需求

（一）居家养老服务机构和人员数据

居家养老服务机构和人员数据、社区（村）自治组织数据、工作人员数据等。

（二）老年人数据

老年人基本信息数据、监护人基本信息数据等。

（三）老年人需求数据

老年人养老服务需求数据等。

（四）居家养老服务商家（社会助老点）、志愿者数据

- 居家养老商家（社会助老点）基本信息数据、居家养老商家（社会助老点）商品或服务项目数据、居家养老志愿者基本信息数据等。

（五）养老机构数据

养老机构基本信息数据等。

- 交易响应时间

- （一）交互类业务响应时间,包括单笔业务处理和批量交易业务处理响应时间，详见下表：

| 交易类业务复杂性与响应时间关系表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务复杂性 | 平均响应时间 提交过程参考值(秒) | 平均响应时间 交互过程参考值(秒) | 峰值响应时间 参考值(秒) |
| 日常交易 | 0.5-3 | 0.5-3 | 4-10 |
| 批量交易 | 视提交数据量、业务处理量而定 |  |  |

（二）查询类业务响应时间,包括简单查询和复杂查询响应时间，详见下表：

| 查询类业务复杂性与响应时间关系表 |  |
| --- | --- |
| 业务复杂性 | 平均响应时间参考值(秒) |
| 简单查询 | <3 |
| 复杂查询 | 3-30 |

七、易用性指标

系统为不同的参与者用户提供实用的功能，所以系统必须贴近实际的应用流程，尽量符合用户的操作习惯。同时还应该考虑到不同操作者的计算机水平不同，在系统的设计时要注重易用性，使大多数的使用者都可以很好地使用系统。

八、可扩展性指标

用户的需求都在不断地发生变化，为了更好地满足用户不断增长的需求，须考虑到系统的扩展性问题，要达到增加新功能模块时不会对原有系统架构和功能模块造成太大影响的目标，同时又能够根据实际需求的变化对系统的功能进行扩展。

九、系统健壮性指标

系统的健壮性也包括系统的稳定性，功能强大的系统如果在运行的过程中时常出现问题，也会对用户造成较大的困扰，所以必须要提高系统的稳定性。同时，用户在对系统进行操作时，由于各种原因会进行误操作，或者输入错误的数据等，系统应能够对这些情况进行处理。系统应保证个别模块出现问题不会对其他模块造成影响。

- 安全等级要求

- 吉林市居家和社区养老服务信息平台的信息安全等级保护为三级。严格执行《 GB/T 22239—2008信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》等系列标准、规范。安全和网络设备全部使用国产软件、硬件产品。

十一、服务交付要求

吉林市居家和社区养老服务信息平台建设完成后30个工作日内，按相关规定完成在云平台的部署工作。

- 十二、运行维护要求

- 中标方负责居家和社区养老服务信息平台开发；平台各个系统的功能维护，保证已经上线功能正常运行；按照要求的时限对已经上线功能字段型增加、减少、调序，保证实际工作开展；按照要求的时限进行新业务功能的开发和新旧业务对接，保证平台与居家养老服务发展需要同步；推荐新技术、新场景应用，保证平台的先进性；应用培训，保证工作人员熟练应用平台；完成与项目建设单位共同协商一致的其他工作。

- 十三、培训方式

（一）集中培训。主要培训社区和民政部门信息管理员。主要培训内容是信息管理员业务操作和工作人员业务操作。通过培训，使他们掌握业务操作技能、操作流程。

（二）现场培训。主要面向个别社区工作人员、民政工作人员组织的不特定对象的培训。主要培训内容是针对特定对象需求，解决特定对象应用问题。通过培训，使不特定对象掌握特定功能的使用方法和技巧。

（三）在线培训。主要面向所有用户的通用培训。培训内容是平台各端各个功能的操作指南讲解视频，用户可以在操作过程中随时打开视频资料，跟随视频讲解进行操作。通过培训，使用户掌握自己常用功能的操作。

（四）问答培训。主要面向在线用户提出的各类问题进行在线解答。通过解答帮助用户掌握使用技巧。

（五）智能培训。当平台运行一定时间后，平台将用户日常提出的问题进行归类，形成标准解决答案，用户通过查询功能，即可以得到标准解决办法。

十四、其他要求

（一）须符合政务信息系统整合共享工作要求，能与民政部门分散的、独立的信息系统整合为一个互联互通、业务协同的“大系统”。

（二）预留同市级基础平台的数据接口，作为具体行业应用场景，无条件与城市数据中台进行对接，依托市级数据共享交换平台，实现与相关部门间的信息共享。

（三）须与民政系统有关的养老服务数据信息采用接口方式实现实时共享。

（四）吉林市居家和社区养老服务信息平台建成并投入使用后，提供2年运维服务、软件升级、新增功能开发等服务，合同期结束后民政部门拥有信息平台的永久使用权（提供源代码和注释）。如合同期结束后继续合作，运维费用原则上不超过合同总价10%/年。

（五）本文所列所有服务内容和要求均包含在中标价中，不再另行支付费用。

- 十五、付款方式

- 吉林市居家和社区养老服务信息平台按合同规定建成并投入使用后，由市民政局向财政部门申请，待财政拨款到位后，支付合同总价40%费用；平台建成并投入使用后，运维服务满1年，支付30%费用；运维服务满2年，合同期结束后支付剩余30%费用。

吉林市民政局

2022年10月29日